VocaLenz

시험 최적화 AI 단어 사전

___________________________________

개발 계획서 및 프로젝트 플랜

Development Plan & Project Blueprint

Version 1.6  |  2026.02

PoC (Proof of Concept) - TEPS Edition

# 1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

## 1.1 프로젝트 비전

사용자에 최적화된 AI 기반 맞춤 영어 사전 웹앱. 단순한 단어 뜻 제공을 넘어, 시험별 맥락에 맞는 이미지 연상, 상세 설명, 시험 포인트, 유사어/반의어, 예문 등을 제공하여 효과적인 어휘 학습을 지원합니다.

## 1.2 PoC 범위

TEPS 시험 대비 단어 사전을 첫 번째 PoC로 개발하며, 향후 TOEIC, TOEFL 등 영어 시험 및 일본어(JLPT), 중국어(HSK) 등 다국어 시험으로 확장할 수 있는 아키텍처를 설계합니다.

## 1.3 핵심 차별점

| 구분 | 기존 사전 앱 | VocaLenz |
| --- | --- | --- |
| 단어 뜻 | 단순 번역 / 사전적 의미 | 문장형 설명으로 맥락 이해 |
| 암기 보조 | 없음 | 이미지 연상 텍스트 제공 |
| 시험 연계 | 없음 또는 약함 | TEPS 포인트, 출제 경향 안내 |
| 유사어/반의어 | 단순 나열 | 시험 관점에서 비교 설명 |
| 예문 | 일반 예문 | 시험 출제 스타일 예문 |
| 비용 최적화 | 해당 없음 | DB 캐싱으로 API 비용 최소화 |

# 2. 기술 스택 추천 (Tech Stack Recommendation)

## 2.1 프레임워크 & 언어

| 영역 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) | SSR/SSG로 SEO 최적화, React 기반 풍부한 생태계, Vercel 최적 배포 |
| Language | TypeScript | 타입 안전성, 코드 품질 향상, 프론트/백엔드 통합 언어 |
| Styling | Tailwind CSS + shadcn/ui | 빠른 UI 개발, 일관된 디자인 시스템, 커스터마이징 용이 |
| Backend API | Next.js API Routes | 별도 서버 불필요, 풀스택 단일 프로젝트 관리 |
| AI | OpenAI API (GPT-4o-mini) | 비용 효율적, 고품질 답변, 구조화된 JSON 출력 우수 |
| 발음 (TTS) | Web Speech API (브라우저 내장) | 비용 $0, 별도 API 키 불필요, 모든 주요 브라우저 지원 |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | 무료 티어 제공, 인증/실시간 내장, PostgreSQL 확장성 |
| Auth | Supabase Auth | 소셜 로그인, JWT 기반, Row Level Security |
| 배포 | Vercel (Pro) | Next.js 네이티브 지원, 글로벌 CDN, 자동 스케일링 |
| Analytics | Supabase + PostHog | 사용자 행동 추적, 데이터 수집 최적화 |

## 2.2 왜 이 스택인가?

Next.js + TypeScript를 선택한 이유

프론트엔드와 백엔드를 하나의 프로젝트에서 관리할 수 있어 1인 또는 소규모 팀 개발에 최적입니다. API Routes를 통해 OpenAI 호출, DB 조회 등 서버 로직을 별도 서버 없이 처리할 수 있으며, Vercel에 최적화된 배포 환경을 제공합니다.

Supabase를 선택한 이유

PostgreSQL 기반으로 확장성이 뛰어나며, 무료 티어에서 500MB 스토리지와 월 2GB 전송을 제공합니다. 내장 인증 시스템(소셜 로그인 포함)과 Row Level Security로 별도의 인증 서버 구축이 불필요합니다. 실시간 기능도 내장되어 있어 향후 실시간 퀴즈 등 확장에 유리합니다.

GPT-4o-mini를 선택한 이유

GPT-4o 대비 약 15배 저렴하면서도 단어 설명 생성에 충분한 품질을 제공합니다. 구조화된 JSON 출력(Structured Output)을 지원하여 파싱 오류 없이 일관된 데이터를 생성할 수 있습니다.

Web Speech API를 선택한 이유 (발음 기능)

단어 사전 앱에서 발음 기능은 필수이지만, OpenAI TTS($15/1M 문자)나 Google Cloud TTS를 사용하면 비용과 인프라 복잡도가 증가합니다. Web Speech API는 모든 주요 브라우저(Chrome, Safari, Edge, Firefox)에 내장된 TTS 엔진으로, 비용 $0, 별도 API 키 불필요, 서버 호출 없이 클라이언트에서 즉시 재생됩니다. 영어 발음 품질은 학습 목적에 충분하며, 네이버 사전 등 주요 온라인 사전도 동일 방식을 사용합니다.

# 3. 웹앱 이름 추천

| 이름 | 의미 | 추천도 |
| --- | --- | --- |
| VocaLenz | Vocabulary + Lens (단어를 깊이 들여다보는 렌즈) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| FluentKey | Fluent + Key (유창함의 열쇠) | ⭐⭐⭐⭐ |
| WordPilot | Word + Pilot (단어 학습의 파일럿/안내자) | ⭐⭐⭐ |
| LexiMate | Lexicon + Mate (어휘의 친구/동반자) | ⭐⭐⭐ |

VocaLenz를 최종 선정합니다. Vocabulary + Lens의 조합으로 '단어를 깊이 들여다본다'는 서비스 본질을 직관적으로 전달하며, 독창적인 철자(z)로 브랜드 차별화와 도메인 확보에 유리합니다.

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 단어 검색 플로우 (AI Gatekeeper 포함)

[사용자 입력] → [Next.js API Route] → [Supabase DB 조회]

→ DB에 존재: 즉시 반환 (0.1~0.3초)

→ DB에 미존재: [1차 AI Gatekeeper 판별] → 판별 결과에 따라 분기

→ VALID (유효한 단어/숙어): [2차 단어 생성 프롬프트] → [DB 저장] → [사용자에게 반환]

→ TYPO (오타 감지): 수정 추천 표시 (“혹시 [수정단어]를 찾으셨나요?”)

→ KOREAN (한국어 입력): DB에서 한국어 뜻 매칭 검색 → 없으면 GPT가 TEPS 빈출 영단어 추천

→ INVALID (비정상 입력): 안내 문구 + 리포팅 버튼 활성화

→ LOW_VALUE (고유명사/관사 등): “학습 가치가 낮은 단어입니다” 피드백, DB 저장 차단

입력 정규화 파이프라인 (대소문자 통합)

모든 검색 요청은 API Route 진입 시 아래 정규화를 즉시 적용합니다. 정규화된 값으로 DB 조회, DB 저장, Gatekeeper 호출을 모두 수행합니다.

| 단계 | 처리 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1. trim() | 앞뒤 공백 제거 | " amity " → "amity" |
| 2. toLowerCase() | 전체 소문자 변환 | "Amity", "AMITY" → "amity" |
| 3. replace(/\s+/g, ' ') | 연속 공백 → 단일 공백 (숙어 대비) | "take after" → "take after" |

대소문자 정책: DB에는 모든 단어를 소문자로 저장합니다. 사용자가 Amity, AMITY, amity 어떤 형태로 검색해도 동일한 캐시 결과를 반환합니다. 이를 통해 동일 단어의 중복 API 호출과 중복 DB 저장을 방지합니다.

검색 입력 길이 제한

사용자가 1,000자 이상의 긴 문자열을 입력하면 그대로 Gatekeeper에 전달되어 토큰이 낭비됩니다. UI(검색창 maxLength=100)와 API Route 양쪽에서 모두 100자 제한을 적용합니다. 정규화 시 trim().slice(0, 100)으로 초과분을 잘라냅니다.

동시 검색 방어 (Race Condition)

여러 사용자가 동시에 같은 신규 단어를 검색할 경우, 모두 DB에 없는 것을 확인하고 각각 OpenAI를 호출한 뒤 INSERT를 시도하면 UNIQUE 제약 위반 에러가 발생합니다. 이를 방어하기 위해 INSERT 시 ON CONFLICT (word, exam_type) DO NOTHING을 사용하고, 삽입 실패 시 다시 SELECT하여 반환합니다.

OpenAI 응답 파싱 방어

Gatekeeper와 단어 생성 모두 OpenAI API 호출 시 response_format: { type: "json_object" }를 강제하여 JSON 형식을 보장합니다. 만약 파싱 실패 시 OpenAI API를 새로 호출하여 최대 3회 시도하며, 모두 실패하면 사용자에게 "잠시 후 다시 검색해주세요" 안내를 표시합니다.

주의: 재시도란 같은 응답을 다시 파싱하는 것이 아니라 API를 새로 호출하는 것입니다. 같은 JSON 문자열은 몇 번 파싱해도 동일한 결과이므로, 반드시 API 재호출이어야 합니다.

## 4.2 AI Gatekeeper (입력 판별 시스템)

사용자의 검색 입력이 유효한 단어/숙어인지 먼저 판별하는 1차 관문입니다. 모든 입력에 대해 비용이 큰 '단어 생성 프롬프트'를 실행하지 않고, 가벼운 GPT-4o-mini 호출로 입력을 분류합니다.

판별 프롬프트 설계 (JSON Mode)

시스템 프롬프트: "사용자가 입력한 텍스트를 분석하여 아래 JSON 형식으로 응답하라. status: VALID | TYPO | KOREAN | INVALID | LOW_VALUE, correction: 수정 추천 단어(TYPO일 때), suggestion: 추천 단어 목록(KOREAN일 때), reason: 판별 사유"

예상 토큰: 시스템 프롬프트 ~200 + 입력 ~20 + 출력 ~80 = 약 300 토큰. 단어 생성(~1,350 토큰) 대비 약 78% 절감. INVALID/TYPO/LOW_VALUE의 경우 2차 호출이 발생하지 않으므로 비용을 크게 절약합니다.

판별 케이스 상세

| Status | 조건 | 처리 방식 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| VALID | 영어 단어 또는 숙어로 인정, TEPS 학습 가치 있음 | 2차 단어 생성 프롬프트 실행 → DB 저장 | amity, take after, wind (다의어) |
| TYPO | 존재하지 않는 철자이나 유사 단어 추정 가능 | 수정 추천 UI 표시. 사용자 확인 시 수정 단어로 재검색 | techer → teacher |
| KOREAN | 한국어 입력 감지 | DB에서 한국어 뜻 매칭 → 없으면 GPT가 TEPS 빈출 영단어 1~3개 추천 | 배신하다 → betray, deceive |
| INVALID | 단어/숙어로 볼 수 없는 입력 | 안내 문구 표시 + 리포팅 버튼 활성화 | asdfgh, I want to go home |
| LOW_VALUE | 고유명사, 관사, 기초 단어 등 | 학습 가치 낮음 안내. DB 저장 차단 | Samsung, the, a, Tom |

다의어 (Polysemy) 처리 전략

address, wind, present 등 다의어는 VALID로 판별된 후, 2차 단어 생성 프롬프트에서 "TEPS 시험에서 가장 빈출되는 의미 1~2개 위주로 설명하라"는 제약을 걸어 처리합니다. 초등 수준의 기본 뜻이 아닌 시험 빈출 뜻을 우선 제공합니다.

Paraphrasing (바꿔쓰기 표현)

TEPS 등 어휘 시험에서 paraphrasing(바꿔쓰기)은 핵심 출제 패턴입니다. 기존의 synonyms(유사어)와는 다르게, paraphrasing은 시험 문맥에서 실제로 치환하여 출제되는 표현을 의미합니다. 예: 'amity' → 'friendly relationship', 'mutual goodwill'. 단어 생성 프롬프트에 별도 규칙을 추가하여, 단순 유사어가 아닌 시험 빈출 바꿔쓰기 표현을 제공합니다. DB에는 JSONB 배열(paraphrasing 컬럼)로 저장합니다.

Gatekeeper 비용 분석

Gatekeeper 1회 호출: ~300 토큰 ≈ $0.00007 (약 0.1원). 유효 단어인 경우에만 2차 생성이 추가됩니다. 오타/무효 입력이 전체 검색의 약 15~20%라고 가정하면, Gatekeeper 도입으로 불필요한 생성 비용을 15~20% 절감하면서도 Gatekeeper 자체 비용은 미미합니다.

## 4.3 API 비용 최적화 전략

| 전략 | 상세 내용 | 절감 효과 |
| --- | --- | --- |
| DB 캐싱 | 최초 1회만 API 호출, 이후 DB에서 조회 | 90% 이상 절감 |
| GPT-4o-mini 사용 | GPT-4o 대비 약 15배 저렴 | 입력 $0.15/1M, 출력 $0.60/1M |
| 프롬프트 최적화 | 시스템 프롬프트 압축, 불필요한 토큰 제거 | 토큰당 20~30% 절감 |
| AI Gatekeeper | 무효 입력 사전 차단으로 불필요한 생성 API 호출 방지 | 무효 입력 대비 78% 토큰 절감 |
| 배치 처리 | 인기 단어 사전 bulk 생성 (향후) | API 호출 횟수 감소 |

## 4.4 상황별 UX 메시지

사용자 입력 상태에 따라 아래와 같이 위트 있는 메시지를 표시합니다.

A. 단어 생성 대기 중 (DB에 없는 유효 단어)

| 순번 | 대기 메시지 |
| --- | --- |
| 1 | 📦 단어를 배달하는 중이에요... |
| 2 | 🔍 이 단어의 비밀을 파헤치는 중... |
| 3 | 🌟 당신만을 위한 단어 카드를 만들고 있어요... |
| 4 | 📚 사전의 깊은 곳에서 꺼내오는 중... |
| 5 | ✨ AI가 최고의 설명을 준비하고 있어요... |

메시지는 랜덤으로 표시되며, 스켈레톤 UI + 타이핑 애니메이션과 함께 제공하여 체감 대기 시간을 줄입니다.

B. 오타 감지 시 (TYPO)

| 순번 | 안내 메시지 |
| --- | --- |
| 1 | ⛸️ 철자가 살짝 미끄러진 것 같아요! 혹시 찾으시는 단어가 [수정단어] 맞나요? |
| 2 | 🤔 AI가 찰떡같이 알아들었어요. [수정단어]를 검색하려던 것 아니신가요? |
| 3 | 🔤 거의 다 왔어요! [수정단어]가 맞다면 클릭해 주세요. |

[맞아요] 버튼 클릭 시 수정 단어로 자동 재검색. [아니에요, 다시 입력할게요] 버튼으로 재입력 유도.

C. 한국어 입력 시 (KOREAN)

| 순번 | 안내 메시지 |
| --- | --- |
| 1 | 🌏 한국어로 검색하셨네요! TEPS에서 자주 나오는 표현을 찾아볼게요. |
| 2 | 💡 '[한국어]'에 딱 맞는 TEPS 단어를 추천해 드릴게요! |

추천 단어 1~3개를 카드 형태로 표시. 클릭 시 해당 단어 상세 페이지로 이동.

D. 비정상 입력 시 (INVALID)

| 순번 | 안내 메시지 |
| --- | --- |
| 1 | 🕵️ 이건 단어가 아니라 암호 같아요! 영어 단어나 숙어만 입력해 주세요. |
| 2 | 👽 제 사전에는 아직 없는 미지의 언어네요. 외계어는 아직 배우는 중이에요! |
| 3 | 🤷 음... 이건 단어인지 문장인지 모르겠어요. 단어 하나만 입력해 볼까요? |

안내 메시지 하단에 리포팅 버튼 표시: "📢 정말 있는 단어인데 제가 몰랐다면 알려주세요. 개발자를 깨워서 추가해 놓을게요!"

E. 학습 가치 낮은 단어 (LOW_VALUE)

| 순번 | 안내 메시지 |
| --- | --- |
| 1 | 📋 이 단어는 TEPS에서 따로 외울 필요가 없는 기본 단어예요. |
| 2 | 🎯 TEPS 점수를 올릴 수 있는 다른 단어를 검색해 보는 건 어떨까요? |

# 5. 데이터베이스 설계 (Supabase)

## 5.1 주요 테이블

| 테이블 | 설명 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| users | 사용자 정보 | id, email, name, target_exam, created_at |
| words | 단어 캐시 (AI 생성 결과) | id, word, exam_type, part_of_speech, image_text, description, teps_point, synonyms, antonyms, paraphrasing, example_sentence, created_at |
| user_word_history | 검색 이력 | id, user_id, word_id, searched_at |
| user_vocabulary | 단어장 (북마크) | id, user_id, word_id, is_memorized, added_at |
| user_scores | 시험 성적 기록 | id, user_id, round, listening, vocabulary, grammar, reading, total, exam_date |
| search_logs | 비로그인 포함 전체 검색 로그 | id, session_id, user_id(nullable), word, gatekeeper_status, searched_at |
| access_logs | 접속 로그 | id, session_id, user_id(nullable), page, action, metadata, created_at |
| failed_searches | 실패/비정상 검색 기록 (리포팅 포함) | id, input_text, status, correction, count, reported, first_searched_at, last_searched_at |
| word_reports | 사용자 리포트 (개발자 검토 대기) | id, input_text, user_id, session_id, message, status, created_at |

RLS 정책 주의사항

user_vocabulary, user_scores 테이블의 FOR ALL 정책에는 반드시 USING과 WITH CHECK를 모두 지정해야 합니다. USING만 있고 WITH CHECK가 없으면 INSERT가 실패합니다. 올바른 형식: FOR ALL USING (auth.uid() = user_id) WITH CHECK (auth.uid() = user_id)

## 5.2 failed_searches 테이블 상세

사용자의 실패한 검색을 축적하여 분석하는 핵심 테이블입니다. 동일한 입력이 반복되면 새 행을 생성하지 않고 count를 증가시켜 저장 효율을 높입니다.

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | 고유 식별자 |
| input_text | VARCHAR(200) | 사용자가 입력한 원문 (소문자 정규화) |
| status | ENUM | AI Gatekeeper 판별 결과: TYPO, INVALID, LOW_VALUE, KOREAN_NO_MATCH |
| correction | VARCHAR(100) | TYPO일 때 AI가 추천한 수정 단어 |
| count | INTEGER | 동일 입력 누적 검색 횟수 (UPSERT로 증가) |
| reported | BOOLEAN | 리포트 버튼 클릭 여부 |
| reporter_ids | UUID[] | 리포트한 사용자 ID 목록 |
| first_searched_at | TIMESTAMP | 최초 검색 시점 |
| last_searched_at | TIMESTAMP | 가장 최근 검색 시점 |

활용 예시: count가 높은 TYPO 항목 → 자동완성/오타 교정 사전 구축. reported=true 항목 → 개발자 우선 검토 대상.

## 5.3 데이터 수집 전략

비로그인 사용자도 session_id (UUID)를 부여하여 검색 행동을 추적합니다. 로그인 시 해당 session의 데이터를 user_id와 연결합니다. 수집 대상 데이터:

| 데이터 항목 | 용도 |
| --- | --- |
| 단어별 검색 빈도 | 인기 단어 파악, TEPS 빈출 단어 분석 |
| 사용자별 검색 패턴 | 개인화 추천, 학습 진도 추적 |
| 검색 시간대 | 사용자 학습 패턴 분석 |
| 단어장 저장/삭제 이력 | 학습 난이도 파악 |
| 퀴즈 정답률 | 취약 단어 분석, 반복 학습 알고리즘 |
| 페이지 체류 시간 | UX 개선, 콘텐츠 품질 평가 |
| 접속 디바이스/브라우저 | 최적화 대상 파악 |
| 실패 검색 패턴 (failed_searches) | 오타 자동교정 사전 구축, UX 개선 인사이트 |
| 리포트 데이터 (word_reports) | 콘텐츠 커버리지 확대, 사용자 니즈 파악 |

# 6. 기능 명세

## 6.1 비로그인 기능

| 기능 | 상세 |
| --- | --- |
| 단어 검색 | 검색창에 단어 입력 시 AI 최적화 결과 표시 |
| 채팅형 UI | 검색 결과가 채팅 형태로 누적 표시 |
| 세션 유지 | 브라우저 닫기 전까지 검색 이력 유지 |

비로그인 사용자 검색 이력 정책

| 구분 | 저장 위치 | 지속성 |
| --- | --- | --- |
| 채팅 UI 히스토리 | React state (클라이언트 메모리) | 페이지 새로고침 시 초기화 |
| 검색 로그 | search_logs 테이블 (session_id) | 영구 저장 (분석용, 사용자에게 미표시) |
| 검색 이력 (user_word_history) | 저장 불가 (user_id NOT NULL) | 로그인 필요 |

비로그인 사용자가 3회 이상 검색하면 "로그인하면 검색 이력이 영구 저장됩니다" 안내 배너를 표시하여 로그인을 유도합니다.

## 6.2 로그인 사용자 기능

| 기능 | 상세 | 무료/유료 |
| --- | --- | --- |
| 검색 이력 보기 | 모든 검색 기록 영구 저장 및 조회 | 무료 |
| 단어장 | 원하는 단어 저장 (최대 100개) | 무료 |
| 단어장 확장 | 100개 이상 단어 저장 | 유료 구독 |
| 단어 퀴즈 | 단어장 기반 4지선다 퀴즈 | 유료 구독 |
| 성적 관리 | TEPS 성적 기록 (회차/영역별 점수) | 무료 |
| 학습 통계 | 검색 빈도, 암기율 등 대시보드 | 유료 구독 |

## 6.3 퀴즈 시스템 상세

4지선다 퀴즈에서 보기의 품질이 매우 중요합니다. 보기는 반드시 같은 품사의 단어로만 구성합니다. 예를 들어 정답이 명사 'amity'라면 보기도 모두 명사(hostility, brevity, clarity)로 구성합니다.

PoC 단계에서는 DB에 저장된 단어들 중 같은 품사를 필터링하여 랜덤 보기를 생성합니다. 고도화 단계에서는 의미적으로 혼동하기 쉬운 단어를 보기로 선별하여 난이도를 조절합니다.

오답 보기 Fallback 로직 (DB 단어 부족 시)

| 우선순위 | 조건 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 같은 품사 단어 3개 이상 존재 | 같은 품사에서 랜덤 선택 (이상적) |
| 2순위 | 같은 품사 부족 (1~2개) | 같은 품사 먼저 채우고, 나머지는 다른 품사에서 보충 |
| 3순위 | DB 전체 단어 4개 미만 | 퀴즈 불가 안내 ("단어를 더 검색한 뒤 도전해보세요!") |

PoC 초기에는 DB에 단어가 적어 같은 품사 보기를 채울 수 없는 경우가 빈번합니다. fallback 없이 구현하면 퀴즈가 에러로 중단되므로 반드시 구현해야 합니다.

프롬프트 응답 길이 제한

단어 생성 프롬프트에 "각 텍스트 필드는 최대 500자 이내로 작성할 것"이라는 제약을 추가합니다. PostgreSQL TEXT 타입은 길이 제한이 없어, GPT가 비정상적으로 긴 응답을 보내면 대량 데이터가 저장될 수 있습니다.

# 7. UI/UX 디자인 방향

## 7.1 메인 화면 (검색 페이지)

GPT 새 대화 화면과 유사한 미니멀한 디자인입니다. 화면 중앙에 큰 검색창이 있고, 하단에는 '오늘의 추천 단어' 카드가 3~4개 배치됩니다. '오늘의 추천 단어'는 당일 전체 사용자들이 가장 많이 검색한 단어를 기준으로 선정됩니다. 검색 시 채팅 형태로 결과가 누적되며, 사이드바에서 이전 검색 세션을 관리합니다.

## 7.2 디자인 시스템

| 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| Color Palette | Primary: Deep Blue (#1A1A2E), Accent: Bright Blue (#4A90D9), BG: Off-White (#F8F9FA) |
| Typography | Pretendard (한글), Inter (영문) - 가독성 최우선 |
| Components | shadcn/ui 기반 커스텀 컴포넌트 |
| Animation | Framer Motion - 카드 전환, 로딩 애니메이션 |
| Responsive | Mobile First 반응형 (375px ~ 1440px) |
| Dark Mode | Phase 2에서 지원 예정 |

## 7.3 단어 카드 UI 구성

검색 결과는 아래 순서로 카드 형태로 표시됩니다:

1) 단어 + 발음기호 + 품사 + 🔊 발음 버튼 (상단)  2) 이미지 연상 텍스트 (아이콘과 함께)  3) 상세 뜻 (문장형)  4) TEPS 포인트 (하이라이트 박스)  5) 유사어/반의어 (태그 형태)  6) 🔄 Paraphrasing (시험 빈출 바꿔쓰기 표현, 태그 형태)  7) TEPS 예문 (하이라이트 처리)

## 7.4 발음 재생 기능 (Web Speech API)

단어 카드 상단의 🔊 버튼을 클릭하면 브라우저 내장 Web Speech API를 통해 영어 원어민 발음을 재생합니다. 별도 API 호출이나 음성 파일 저장이 불필요하므로 비용이 $0이며, 클라이언트에서 즉시 재생됩니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기술 | Web Speech API (SpeechSynthesis) |
| 비용 | $0 (브라우저 내장, API 호출 없음) |
| 지원 브라우저 | Chrome, Safari, Edge, Firefox (모든 주요 브라우저) |
| 음성 설정 | lang: en-US, rate: 0.9 (학습용 약간 느린 속도) |
| 음성 선택 | Google 영어 음성 우선 → 기기 기본 영어 음성 fallback |
| UX | 버튼 클릭 시 즉시 재생, 재생 중 버튼 비활성화, 반복 재생 가능 |
| Fallback | Web Speech API 미지원 브라우저에서는 버튼 숨김 처리 |

향후 고도화: 프리미엄 사용자에게 OpenAI TTS(고품질 자연 음성)를 유료 옵션으로 제공할 수 있습니다.

## 7.5 입력 판별 결과 UI 구성

AI Gatekeeper 판별 결과에 따라 채팅 버블 스타일이 달라집니다:

VALID: 일반 단어 카드 (파란색 테두리). TYPO: 노란색 경고 버블 + [맞아요]/[다시 입력] 버튼. KOREAN: 보라색 추천 버블 + 추천 단어 클릭 카드. INVALID: 회색 안내 버블 + 리포팅 버튼. LOW_VALUE: 회색 안내 버블 (리포팅 없음).

모든 상태 버블은 채팅 히스토리에 누적 표시되어, 이전 검색의 오타 교정 과정도 대화 흐름 속에서 자연스럽게 확인할 수 있습니다.

# 8. 개발 일정 (Project Plan)

## 8.1 Phase 1 - PoC (4~5주)

| 주차 | 작업 항목 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 프로젝트 셋업, DB 설계, Supabase 연동, Auth 구현 | 프로젝트 스캐폴딩, DB 마이그레이션, 로그인/회원가입 |
| Week 2 | AI Gatekeeper 구현, 단어 생성 연동, 통합 검색 API, 캐싱 로직 (API 먼저) | 입력 판별 시스템, 검색 API, Rate Limiting |
| Week 3 | 메인 검색 UI, 채팅형 인터페이스, 상태별 버블, 발음 재생 기능 (UI 연결) | 검색 UI, 단어 카드, 발음 버튼, 모바일 반응형 |
| Week 4 | 단어장, 검색 이력, 성적 관리 페이지 | 마이페이지, 단어장 CRUD, 성적 입력 |
| Week 5 | 퀴즈, 데이터 수집 로직, 로깅 시스템, 리포팅 시스템 | 퀴즈 기능, 분석 대시보드 기초, failed_searches/word_reports |
| Week 6 | QA, 버그 수정, 성능 최적화, 배포 | Production 배포, 모니터링 설정 |

## 8.2 Phase 2 - 고도화 (이후)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 다크 모드 | 시스템 설정 연동 다크 테마 |
| 퀴즈 고도화 | 의미적 유사도 기반 보기 생성, 난이도 조절 |
| 학습 알고리즘 | 에빙하우스 망각곡선 기반 복습 추천 |
| 시험 확장 | TOEIC, TOEFL, JLPT, HSK 지원 |
| 모바일 앱 | React Native 또는 PWA |
| 커뮤니티 | 단어장 공유, 스터디 그룹 |
| 유료 구독 | Stripe 결제 연동, 프리미엄 기능 |
| 관리자 대시보드 | 사용자 통계, 단어 DB 관리 |
| 오타 자동교정 사전 | failed_searches 데이터 기반 자동완성 및 오타 교정 사전 구축 |
| 한국어 역검색 강화 | 한국어 → 영어 검색을 DB 기반으로 즉시 응답 |
| 프리미엄 TTS | OpenAI TTS 기반 고품질 자연 음성 (유료 옵션) |

# 9. 비용 분석

## 9.1 PoC 단계 예상 비용 (월간)

| 항목 | 서비스 | 플랜 | 월 비용 (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포/호스팅 | Vercel | Free (PoC) → Pro ($20) | $0 ~ $20 |
| 데이터베이스 | Supabase | Free (500MB, 50K 요청) | $0 |
| AI API | OpenAI GPT-4o-mini | 종량제 | $5 ~ $15 |
| 발음 (TTS) | Web Speech API | 브라우저 내장 (무료) | $0 |
| 도메인 | Namecheap 등 | 연간 등록 | ~$1/월 |
| 분석 도구 | PostHog | Free (월 1M 이벤트) | $0 |
| 합계 (PoC) |  |  | $1 ~ $36/월 |

## 9.2 OpenAI API 비용 상세 추정 (Gatekeeper 포함)

GPT-4o-mini 기준: 입력 $0.15/1M 토큰, 출력 $0.60/1M 토큰

| 호출 구분 | 입력 토큰 | 출력 토큰 | 합계 | 건당 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차: AI Gatekeeper | ~220 | ~80 | ~300 | $0.00007 (약 0.1원) |
| 2차: 단어 생성 (VALID만) | ~550 | ~800 | ~1,350 | $0.00056 (약 0.8원) |
| 합산 (신규 유효 단어 1건) | ~770 | ~880 | ~1,650 | $0.00063 (약 0.9원) |
| 무효 입력 1건 (TYPO/INVALID) | ~220 | ~80 | ~300 | $0.00007 (약 0.1원) |

1,000건 검색 시 (유효 800건 + 무효 200건 가정): 총 $0.518. DB 캐싱 효과: TEPS 핵심 단어 5,000개 기준, 전체 생성 비용 약 $3.15 (약 4,700원). 이후 동일 단어 조회 시 API 비용 $0.

## 9.3 사용자 규모별 비용 전망

| 규모 | DAU | DB | 호스팅 | API (월간 신규) | 월 총 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PoC | ~50 | Supabase Free | Vercel Free | $5 이내 | $5 이내 |
| 초기 성장 | 50~500 | Supabase Free | Vercel Pro ($20) | $10~15 | $30~35 |
| 성장기 | 500~5,000 | Supabase Pro ($25) | Vercel Pro ($20) | $15~30 | $60~75 |
| 확장기 | 5,000+ | Supabase Pro 또는 AWS RDS | AWS / Vercel Enterprise | $30+ | $100+ |

# 10. 인프라 & 배포 전략

## 10.1 단계별 인프라 전략

PoC 단계 (DAU 50 이하)

Vercel Free + Supabase Free 조합으로 월 비용 $0~5로 시작합니다.

초기 성장 단계 (DAU 50~500)

Vercel Pro ($20/월)로 업그레이드합니다.

성장기 (DAU 500~5,000)

Supabase Pro ($25/월)로 업그레이드합니다.

확장기 (DAU 5,000 이상)

AWS 마이그레이션을 검토합니다. 다만 Vercel Pro + Supabase Pro 조합으로도 상당한 트래픽을 감당할 수 있으므로 조기 마이그레이션은 불필요합니다.

## 10.2 Vercel vs AWS 비교

| 기준 | Vercel Pro ($20/월) | AWS (동급 구성) |
| --- | --- | --- |
| 설정 난이도 | 거의 없음 (Git push = 배포) | 높음 (EC2, RDS, CloudFront 등 개별 설정) |
| 자동 스케일링 | 내장 (서버리스) | 설정 필요 (ALB, ASG 등) |
| 비용 예측성 | 높음 (고정 + 종량) | 낮음 (변동 요소 많음) |
| Next.js 최적화 | 네이티브 지원 | 수동 최적화 필요 |
| 추천 시점 | DAU 5,000 이하 | DAU 5,000 이상 또는 특수 요구사항 |

결론: PoC부터 성장기까지는 Vercel + Supabase 조합이 비용과 생산성 모두에서 최적입니다.

# 11. 고려사항 체크리스트

## 11.1 기술적 고려사항

| 항목 | 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI 프롬프트 설계 | 일관된 JSON 출력을 위한 시스템 프롬프트 최적화. 품사, 난이도 등 메타데이터 포함. | 상 |
| AI Gatekeeper 프롬프트 | 입력 판별용 경량 프롬프트. VALID/TYPO/KOREAN/INVALID/LOW_VALUE 5가지 상태 분류. | 상 |
| 다의어 처리 프롬프트 | TEPS 빈출 의미 1~2개 우선 제공. 초등 수준 기본 뜻 배제 로직. | 상 |
| 에러 핸들링 | OpenAI API 장애 시 fallback (재시도 로직, 사용자 안내 메시지) | 상 |
| Rate Limiting | 무분별한 검색 방지 (비로그인: 30회/일, 로그인: 100회/일) | 상 |
| RLS 보안 강화 | words, search_logs, failed_searches 등 서버 전용 테이블의 INSERT/UPDATE를 anon에서 차단. service_role만 쓰기 허용. | 상 |
| 입력 정규화 (대소문자) | 모든 입력을 trim + toLowerCase + 연속공백 제거. DB는 소문자로만 저장. 대소문자 무관 캐시 히트 보장. | 상 |
| 동시 검색 방어 | 동일 신규 단어 동시 검색 시 UNIQUE 충돌 방어. ON CONFLICT DO NOTHING + 재조회 패턴 적용. | 상 |
| JSON 파싱 방어 | OpenAI response_format: json_object 강제 + 파싱 실패 시 API 재호출 (같은 응답 재파싱 아님). | 상 |
| 개발 순서 최적화 | API(Gatekeeper + 검색) → UI 순서로 개발. API 없이 UI를 만들면 mock 데이터 + 재연결 이중 작업 발생. | 상 |
| 검색 입력 길이 제한 | UI maxLength=100 + API Route에서 100자 초과 차단. 긴 문자열의 Gatekeeper 토큰 낭비 방지. | 상 |
| 비로그인 검색 이력 정책 | 채팅 히스토리는 React state(메모리)로만 유지, 새로고침 시 초기화. DB는 search_logs만 기록. | 상 |
| 퀴즈 보기 Fallback | 같은 품사 오답이 부족하면 다른 품사로 대체. DB 단어 4개 미만 시 퀴즈 불가 안내. | 상 |
| RLS FOR ALL + WITH CHECK | user_vocabulary, user_scores의 FOR ALL 정책에 WITH CHECK 추가. 누락 시 INSERT 실패. | 상 |
| 프롬프트 응답 길이 제한 | 단어 생성 프롬프트에 '각 텍스트 필드 최대 500자' 제약 추가. 비정상 장문 응답 방지. | 중 |
| Paraphrasing 필드 추가 | 단어 카드에 시험 빈출 바꿔쓰기 표현(paraphrasing) 섹션 추가. DB에 JSONB 컬럼, 프롬프트에 생성 규칙 추가. | 상 |
| SEO | SSR을 활용한 단어 페이지 SEO 최적화 (검색 유입 확보) | 중 |
| 캐시 전략 | 자주 검색되는 단어는 Redis/Edge Cache로 응답 속도 극대화 | 중 |
| 데이터 백업 | Supabase 일일 백업 + 주간 수동 Export | 중 |
| 모니터링 | Vercel Analytics + Sentry (에러 추적) | 중 |
| 리포트 알림 | word_reports 신규 등록 시 개발자에게 Slack/이메일 알림 | 중 |

## 11.2 비즈니스 고려사항

| 항목 | 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 이용약관/개인정보 | 개인정보 수집 동의, 이용약관 작성 필수 (법적 요건) | 상 |
| 유료 전환 시점 | 사용자 100명 이상, 단어장 100개 제한에 도달하는 사용자 비율 확인 후 | 중 |
| 결제 시스템 | Stripe 또는 토스페이먼츠 연동 (한국 사용자 대상) | 중 |
| 콘텐츠 품질 관리 | AI 생성 단어 설명의 정확성 주기적 검수 체계 | 상 |
| 사용자 피드백 | 단어 설명에 대한 피드백 (좋아요/싫어요) 수집 | 중 |
| 마케팅 채널 | TEPS 커뮤니티, 에브리타임, 네이버 카페 타겟 | 중 |

## 11.3 Supabase 효율성 평가

| 장점 | 잠재 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 무료 티어 충분 (PoC) | Free 티어 제한: 500MB, 50K 요청 | 성장 시 Pro 전환 ($25/월) |
| Auth 내장 (개발 시간 절약) | 특수 인증 요구 시 제약 | Supabase Auth + 커스텀 로직 |
| PostgreSQL (확장성) | 대규모 시 성능 한계 | 인덱싱 최적화, 필요시 AWS RDS 이전 |
| 실시간 기능 내장 | 복잡한 실시간 로직 한계 | 필요시 별도 WebSocket 서버 추가 |
| Dashboard/API 편리 | vendor lock-in 우려 | 표준 SQL 사용으로 이전 용이 |

종합 평가: PoC에서 성장기까지 Supabase는 매우 효율적인 선택입니다.

# 12. 프로젝트 디렉토리 구조

vocalenz/

├── app/                    # Next.js App Router

│   ├── (auth)/             # 인증 관련 라우트 그룹

│   ├── (main)/             # 메인 앱 라우트 그룹

│   │   ├── page.tsx        # 메인 검색 페이지

│   │   ├── vocabulary/     # 단어장

│   │   ├── quiz/           # 퀴즈

│   │   └── scores/         # 성적 관리

│   ├── api/                # API Routes

│   │   ├── words/          # 단어 검색/생성 API

│   │   ├── gatekeeper/     # AI 입력 판별 API

│   │   ├── reports/        # 리포팅 API

│   │   ├── quiz/           # 퀴즈 API

│   │   └── analytics/      # 로깅 API

│   └── layout.tsx          # 루트 레이아웃

├── components/             # 공유 컴포넌트

│   ├── search/             # 검색 관련 (TypoSuggestion, InvalidAlert 등)

├── hooks/                  # 커스텀 훅

│   ├── use-pronunciation.ts  # Web Speech API 발음 재생 훅

├── lib/                    # 유틸, Supabase 클라이언트, OpenAI

│   ├── gatekeeper.ts       # AI Gatekeeper 로직

├── types/                  # TypeScript 타입 정의

├── supabase/               # 마이그레이션, 시드 데이터

└── public/                 # 정적 파일

# 13. 즉시 실행 가능한 다음 단계

| 순서 | 작업 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VocaLenz 도메인 확인 및 등록 (vocalenz.com, vocalenz.app 등) | 1일 |
| 2 | Supabase 프로젝트 생성 + DB 스키마 마이그레이션 | 0.5일 |
| 3 | Next.js 프로젝트 스캐폴딩 (TypeScript + Tailwind + shadcn/ui) | 0.5일 |
| 4 | Supabase Auth 연동 (이메일/소셜 로그인) | 1일 |
| 5 | AI Gatekeeper 프롬프트 설계 및 테스트 | 1일 |
| 6 | 단어 생성 프롬프트 설계 및 테스트 (다의어 처리 포함) | 1일 |
| 7 | 메인 검색 UI 개발 (채팅형 인터페이스 + 상태별 버블 + 발음 버튼) | 2~3일 |
| 8 | 단어 검색 API + Gatekeeper 연동 + DB 캐싱 로직 구현 | 1~2일 |
| 9 | 단어장/퀴즈/성적 관리 페이지 개발 | 3~4일 |
| 10 | 리포팅 시스템 + 데이터 수집 로직 및 로깅 구현 | 1~2일 |
| 11 | QA, 버그 수정, Vercel 배포 | 2~3일 |

이 개발 계획서를 기반으로 바로 개발을 시작할 수 있습니다. 각 단계에서 필요한 상세 구현 가이드는 개발 진행 시 추가로 제공해드리겠습니다.